**แบบสรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ห้วง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 (ห้วง 6 เดือน)**

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองร้านลาบถึง  บ้านลุงชำนาญ เลิศล้ำ หมู่ที่ 18 ตำบลคุ้มเก่า |  | **√** |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | กองช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบห้วยกุดคล้า  หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้มเก่า | **√** |  |  | 900,000 | 500,000 | 495,000 | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูหอทะหลา หมู่ที่ 10 ตำบล  กุดสิมคุ้มใหม่ | **√** |  |  | 400,000 | 400,000 | 266,000 | กองช่าง |
| 4 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านไพรวงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ |  | **√** |  | 455,000 | 455,000 | 455,000 | กองช่าง |
| 5 | ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ |  | **√** |  | 220,000 | 220,000 | - | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 9 สายทางออกหนองทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ |  | **√** |  | 1,152,000 | 103,000 | - | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.สายบ้านนายวันชัย รักมิตรหมู่ที่ 6 ตำบลกุดปลาค้าว |  | **√** |  | 210,000 | 210,000 | - | กองช่าง |

-1-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 8 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายลุงเสย โพธิสม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดปลาค้าว |  | **√** |  | 145,000 | 72,000 | - | กองช่าง |
| 9 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากพืชผลทางการเกษตร บริเวณที่สาธารณะหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดปลาค้าว | **√** |  |  | 215,000 | 215,000 | 215,000 | กองช่าง |
| 10 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักเมือง หมู่ที่ 4,10 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (งบอุดหนุนฌพาะกิจ) |  | **√** |  | 706,000 | 706,000 | - | กองช่าง |
| 11 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาสันต์ หมู่ที่ 5 ตำบล  กุดปลาค้าว | **√** |  |  | 1,131,000 | 1,131,000 | 990,000 | กองช่าง |
| 12 | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมิ่งเมือง 3 หมู่ที่ 4,15 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | **√** |  |  | 1,576,845 | 1,576,845.29 | 1,165,000 | กองช่าง |

**-2-**

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**1.2 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค |  | **√** |  | 500,000 | 500,000 | - | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  | **√** |  | 500,000 | 500,000 | - | กองช่าง |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  |  | **√** | 50,000 | 50,000 | - | กองช่าง |

-3-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**1.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำท่อระบายน้ำบ่อพัก และทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 250,000 | 250,000 | - | กองช่าง |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  | **√** | 350,000 | 350,000 | - | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนางยุภา ไชยสะอาดถึงห้วยสายนาเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า |  | **√** |  | 500,000 | 500,000 | 483,000 | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนายอินไตยถึงร้านสามดาว หมู่ที่ 15 ตำบลคุ้มเก่า | **√** |  |  | 1,090,000 | 1,090,000 | 819,000 | กองช่าง |

-4-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**1.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายมิ่งเมือง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลคุ้มเก่า | **√** |  |  | 410,000 | 410,000 | 389,000 | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก สายข้าง ร.ร.กุดกว้างสวาสดิ์(หน้าบ้านนายกีฑา วารีกุด) หมู่ที่ 2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ | **√** |  |  | 322,000 | 322,000 | 306,900 | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.  และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสันติสุข(หน้าบ้านนายสุนัน สิมสินธ์) หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาค้าว | **√** |  |  | 1,003,000 | 1,003,000 | 758,000 | กองช่าง |

-5-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมให้กับกลุ่มสตรี |  |  | **√** | 99,200 | 20,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนโดย การจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ |  |  | **√** | 34,000 | 25,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 3 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ |  |  | **√** | 36,100 | 20,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ |  |  | **√** | 50,000 | 20,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการทำอาหารสัตว์ให้กับประชาชน |  |  | **√** | 67,900 | 20,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทำเครื่องปั้นดินเผา |  |  | **√** | 35,000 | 35,000 | - | กองสวัสดิการ |

-6-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน**

**3.1 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธี/รัฐพิธี ต่างๆ | **√** |  |  | 250,000 | 250,000 | 103,970 | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล  - ค่าวัสดุ + ป้ายไวนิล + อาหารว่างและเครื่องดื่ม | **√** |  |  | 900,000 | 900,000 | 222,182 | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม |  |  | **√** | 25,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ |  |  | **√** | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง |  |  | **√** | 40,000 | 40,000 | - | สำนักปลัด |

**3.2 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารคลัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกให้บริการชำระภาษีนอกสำนักงาน |  |  | **√** | 20,000 | 20,000 | - | กองคลัง |

-7-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข**

**4.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ | **√** |  |  | 60,000 | 60,000 | 59,940 | กองสาธารณสุข |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี |  | **√** |  | 53,580 | 53,580 | - | กองสาธารณสุข |
| 3 | ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนสัตว์ |  |  | **√** | 10,716 | 10,716 | - | กองสาธารณสุข |
| 4 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม |  | **√** |  | 100,000 | 100,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ในเขตเทศบาลตำบลกุดสิม | **√** |  |  | 50,000 | 50,000 | 49,115 | กองสาธารณสุข |
| 6 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  |  | **√** | 10,000 | 10,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยาง |  |  | **√** | 40,000 | 40,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 8 | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน |  |  | **√** | 125,000 | 125,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 9 | อุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข 25 ชุมชน |  |  | **√** | 500,000 | 500,000 | - | กองสาธารณสุข |

-8-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**4.2 แผนงานการพาณิชย์ งานตลาด**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าจ้างเหมาจัดทำโต๊ะจำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 100,000 | 100,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงจำหน่าย ในตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 70,000 | 70,000 | - | กองสาธารณสุข |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย |  |  | **√** | 20,000 | 20,000 | - | งานป้องกัน |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  |  | **√** | 10,000 | 10,000 | - | งานป้องกัน |
| 3 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสำคัญ | **√** |  |  | 20,000 | 20,000 | 5,420 | งานป้องกัน |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ |  |  | **√** | 100,000 | 10,000 | - | งานป้องกัน |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 220,000 | 220,000 | - | งานป้องกัน |
| 6 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ |  |  | **√** | 50,000 | 50,000 | - | งานป้องกัน |

-9-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ |  |  | **√** | 300,000 | 300,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 2 | ค่าซ่อมแซมรั้วขยะเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 150,000 | 150,000 | - | กองสาธารณสุข |

**6.2 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการดูแลและรักษาบริเวณสวนสาธารณะต่างๆในเขตเทศบาล |  | **√** |  | 432,000 | 432,000 | - | กองช่าง |

**6.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ |  |  | **√** | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |

-10-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา**

**7.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  | **√** | 100,000 | 100,000 | - | การศึกษา |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 30,000 | 30,000 | - | การศึกษา |

**7.2 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **√** |  |  | 695,800 | 695,800 | 352,160 | การศึกษา |
| 2 | เงินสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. |  |  | **√** | 20,000 | 20,000 | - | การศึกษา |
| 3 | โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ |  |  | **√** | 5,000 | 5,000 | - | การศึกษา |
| 4 | โครงการมอบวุฒิบัตร |  |  | **√** | 10,000 | 10,000 | - | การศึกษา |
| 5 | โครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา |  |  | **√** | 2,000 | 2,000 | - | การศึกษา |
| 6 | โครงการวันสงกรานต์ |  |  | **√** | 2,000 | 2,000 | - | การศึกษา |
| 7 | โครงการปราชญ์ชาวบ้านวิถีผู้ไท |  |  | **√** | 3,000 | 3,000 | - | การศึกษา |
| 8 | โครงการประชุมผู้ปกครอง |  |  | **√** | 5,000 | 5,000 | - | การศึกษา |
| 9 | โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  | **√** | 1,500 | 1,500 | - | การศึกษา |

-11-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 10 | โครงการสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูก |  |  | **√** | 8,000 | 8,000 | - | การศึกษา |
| 11 | โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  | **√** | 3,000 | 3,000 | - | การศึกษา |
| 12 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา |  |  | **√** | 3,000 | 3,000 | - | การศึกษา |
| 13 | โครงการวันแม่แห่งชาติ |  |  | **√** | 6,000 | 6,000 | - | การศึกษา |
| 14 | โครงการวันลอยกระทง | **√** |  |  | 1,500 | 1,500 | 1,460 | การศึกษา |
| 15 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย | **√** |  |  | 11,000 | 10,000 | 10,000 | การศึกษา |
| 16 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |  |  | **√** | 100,000 | 100,000 | - | การศึกษา |
| 17 | ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บริเวณข้างอาคาร 4 – 5 เทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 220,000 | 220,000 | - | การศึกษา |
| 18 | ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 280,000 | 280,000 | - | การศึกษา |

-12-

**โครงการตาม แบบ ผ. 02**

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**8.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดสิม |  |  | **√** | 150,000 | 150,000 | - | การศึกษา |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน |  |  | **√** | 30,000 | 30,000 | - | การศึกษา |
| 3 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม |  |  | **√** | 20,000 | 20,000 | - | การศึกษา |
| 4 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการต้นกล้าอาชีพ |  |  | **√** | 50,000 | 50,000 | - | การศึกษา |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม |  |  | **√** | 80,000 | 80,000 | - | การศึกษา |

**8.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | งานประเพณีวันลอยกระทง | **√** |  |  | 100,000 | 100,000 | 72,000 | กองการศึกษา |
| 2 | งานประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณพระธิเบศร์วงศา |  |  | **√** | 50,000 | 50,000 | - | กองการศึกษา |
| 3 | งานประเพณีสงกรานต์ |  |  | **√** | 100,000 | 100,000 | - | กองการศึกษา |
| 4 | งานบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง (ทะหลา) |  |  | **√** | 60,000 | 60,000 | - | กองการศึกษา |
| 5 | งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา |  |  | **√** | 500,000 | 500,000 | - | กองการศึกษา |
| 6 | งานประเพณีบุญคูนลาน |  |  | **√** | 40,000 | 40,000 | - | กองการศึกษา |
| 7 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ |  |  | **√** | 500,000 | 500,000 | - | กองการศึกษา |

-13-

**ประเภทบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03**

**ประเภทบัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน,คอมพิวเตอร์,ยานพาหนะและขนส่ง,งานบ้านงานครัว**

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ |  |  | **√** | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | ซื้อโต๊ะทำงาน |  |  | **√** | 9,000 | 9,000 | - | สำนักปลัด |
| 3 | ซื้อเครื่องปรับอากาศ |  |  | **√** | 194,400 | 194,400 | - | สำนักปลัด |
| 4 | ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ |  |  | **√** | 6,000 | 6,000 | - | สำนักปลัด |
| 5 | ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร |  |  | **√** | 7,000 | 7,000 | - | สำนักปลัด |
| 6 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | **√** |  |  | 22,000 | 22,000 | 22,000 | สำนักปลัด |
| 7 | ซื้อรถจักรยานยนต์ |  |  | **√** | 54,700 | 54,700 | - | สำนักปลัด |
| 8 | ซื้อเครื่องตัดหญ้า |  |  | **√** | 9,500 | 9,500 | - | สำนักปลัด |

**ประเภทบัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,สำรวจ**

1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก |  |  | **√** | 23,000 | 23,000 | - | กองคลัง |
| 2 | ซื้อพิมพ์เลเซอร์ |  |  | **√** | 8,900 | 8,900 | - | กองคลัง |
| 3 | ซื้อเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ |  |  | **√** | 4,500 | 4,500 | - | กองคลัง |

-14-

**ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อเครื่องสูบน้ำ |  | **√** |  | 20,100 | 20,100 | - | งานป้องกัน |

**ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ จำนวน 8 ชุด  (งบจ่ายขาดเงินสะสม) |  | **√** |  | 500,000 | 500,000 | 479,100 | งานป้องกันฯ |

**ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน,คอมพิวเตอร์**

3. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ |  |  | **√** | 30,000 | 30,000 | - | การศึกษา |
| 2 | ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ |  |  | **√** | 8,900 | 8,900 | - | การศึกษา |
| 3 | ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก |  |  | **√** | 4,300 | 4,300 | - | การศึกษา |

-15-

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

4. แผนงานการสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อคอมพิวเตอร์ |  |  | **√** | 23,000 | 23,000 | - | กองสาธารณสุข |

**ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

4. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณและงานสาธารณสุขอื่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน |  |  | **√** | 95,000 | 95,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 2 | ซื้อรถเข็น |  |  | **√** | 8,000 | 8,000 | - | กองสาธารณสุข |

**ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ |  |  | **√** | 30,000 | 30,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 2 | ซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน |  |  | **√** | 7,000 | 7,000 | - | กองสวัสดิการ |
| 3 | ซื้อโต๊ะทำงาน |  |  | **√** | 9,000 | 9,000 | - | กองสวัสดิการ |

-16-

**ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

6. แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน (งบจ่ายขาดเงินสะสม) |  | **√** |  | 950,000 | 950,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 2 | ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (งบจ่ายขาดเงินสะสม) |  | **√** |  | 2,400,000 | 2,400,000 | - | กองสาธารณสุข |
| 3 | ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  | **√** |  | 2,400,000 | 2,400,000 | - | กองสาธารณสุข |

**ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,การเกษตร**

6. แผนงานเคหะชุมชน งานสวนสาธารณะ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อเครื่องตัดหญ้า | **√** |  |  | 28,500 | 28,500 | 28,500 | กองช่าง |
| 2 | ซื้อเครื่องสูบน้ำ |  | **√** |  | 22,000 | 22,000 | - | กองช่าง |

-17-

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ก่อสร้าง,ยานพาหนะและขนส่ง**

7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตามแผน** | **งบประมาณการอนุมัติ** | **งบประมาณเบิกจ่ายจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการเสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ |  | **√** |  | 23,000 | 23,000 | - | กองช่าง |
| 2 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก |  | **√** |  | 22,000 | 22,000 | - | กองช่าง |
| 3 | ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ |  | **√** |  | 4,300 | 4,300 | - | กองช่าง |
| 4 | ซื้อเครื่องสำรองไฟ |  | **√** |  | 5,000 | 5,000 | - | กองช่าง |
| 5 | ซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ |  | **√** |  | 3,650 | 3,650 | - | กองช่าง |
| 6 | ซื้อตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ (Inverter) |  | **√** |  | 8,550 | 8,550 | - | กองช่าง |
| 7 | ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า |  | **√** |  | 37,000 | 37,000 | - | กองช่าง |
| 8 | ซื้อรถจักรยานยนต์ |  | **√** |  | 54,700 | 54,700 | - | กองช่าง |

-18-